MANUAL DE USUARIO

# AAGM v1.10

AI Agent GitOps Methodology

Gobierno simple, autorización explícita y evidencia hasta producción

Baseline compatible con AAGM v1.9
Release: 29 de agosto de 2026

# Cómo usar este manual

Este manual explica la operación diaria de AAGM v1.10 para Sponsors y equipos que coordinan agentes IA. Git y los archivos estructurados conservan la verdad; el Dashboard ofrece una vista humana simple.

## Regla central

Hacerlo bien, eficiente y simple. AAGM añade un artefacto o gate solo cuando reduce un riesgo concreto o mejora una decisión importante.

## Contenido

| Sección | Pregunta que responde |
| --- | --- |
| 1. Modelo esencial | ¿Quién decide y qué estados existen? |
| 2. Flujo operativo | ¿Cómo avanza un proyecto? |
| 3. Changes y autorización | ¿Qué permite implementar? |
| 4. Ambientes y evidencia | ¿Dónde y cómo se valida? |
| 5. QA y Release | ¿Cuándo está listo? |
| 6. Dashboard y documentación | ¿Cómo se entiende el estado? |
| 7. Migración y comandos | ¿Cómo empiezo o actualizo? |

# 1. Modelo esencial

AAGM conserva seis fases: BOOTSTRAP → DISCOVERY → SOLUTION_DESIGN → PLANNING → DELIVERY → OPERATIONS. RELEASE_READY es un gate dentro de Delivery, no una fase.

| Dimensión | Ejemplo | No confundir con |
| --- | --- | --- |
| Fase de proyecto | DELIVERY | estado de un Change |
| Change | VALIDATING | readiness del release |
| Task Packet | PENDING_VALIDATION | trabajo DONE |
| Integración | DETECTED | CONFIGURED |
| Readiness | RELEASE_READY | OPERATIONS |

## Roles

ORCHESTRATOR_PM coordina, mantiene estado y evalúa Release Gate.

SOLUTION_ARCHITECT define decisiones, integraciones y ambientes.

DEVELOPER implementa solo alcance autorizado.

QA valida independientemente y se detiene antes del Release Gate.

SPONSOR_ADVISOR mantiene lenguaje y decisiones comprensibles.

## Configuración predeterminada

Rol: ORCHESTRATOR_PM · Nivel: A · Autonomía: CONTROLLED · Perfil Sponsor: LIMITED · Idioma: español. El perfil cambia detalle e interrupciones; no reduce autoridad ni seguridad.

# 2. Flujo operativo

- Bootstrap registra contexto mínimo y transición a Discovery.

- Discovery captura necesidades, decisiones y benchmarks verificables.

- Solution Design define arquitectura, integraciones y Environment Contract.

- Planning crea Changes, TPs, dependencias, criterios y autorizaciones.

- Delivery implementa una unidad autorizada, valida empíricamente y guarda evidencia.

- QA independiente publica resultado y se detiene.

- ORCHESTRATOR_PM evalúa Release Gate en otra ejecución.

- Tras autorización se despliega y valida producción antes de Operations.

## Transiciones visibles

Cada fase registra criterios de salida, evidencia y fecha. Una fase puede completarse rápido, pero nunca saltarse silenciosamente.

## Límites de ejecución

En CONTROLLED, una invocación de /aagm-continue ejecuta una sola unidad autorizada. No encadena el siguiente TP, QA ni Release Gate.

# 3. Changes y autorización

Un Change es la unidad que el Sponsor puede seguir desde la solicitud hasta producción. Puede agrupar varios Task Packets y referencias técnicas.

| Aprobación | Autoriza implementar |
| --- | --- |
| Aceptar requisito | No |
| Aprobar análisis/diseño/plan | No |
| IDE Accept | No |
| Autorización explícita y scope-bound | Sí, solo alcance identificado |
| Autorización antigua tras cambio de alcance | No |

## Secuencia CONTROLLED

REQUESTED → ANALYZING → READY_FOR_IMPLEMENTATION → AWAITING_IMPLEMENTATION_APPROVAL → autorización vigente → IN_PROGRESS → PENDING_VALIDATION → VALIDATING → READY_FOR_RELEASE.

## Qué debe decir una autorización

Identificador Change/TP o plan.

Alcance incluido y excluido.

Actor y fecha.

Condición de expiración; todo cambio material invalida el permiso.

# 4. Ambientes y evidencia

Producción es un límite protegido. Un ambiente lógico (DEV, STAGING, PROD) no es lo mismo que su target físico (proyecto Firebase, cuenta cloud, namespace o proyecto hosting).

| Proyecto | Modelo proporcional típico |
| --- | --- |
| Pequeño | LOCAL/DEV → PROD o LOCAL → PREVIEW → PROD |
| Medio | DEV → STAGING → PROD |
| Crítico | DEV → TEST/QA → STAGING/PREPROD → PROD |

## Environment Contract

Propósito y target físico.

Configuración, secrets, datos e integraciones aislados.

Side effects permitidos: email, CRM, pagos y APIs.

Promoción, permisos, deployment, rollback y validación.

## Validación empírica

El candidato exacto debe ejecutarse en el ambiente aplicable. Para web, usar navegador cuando esté disponible y revisar comportamiento, interacciones, responsive, consola y criterios visuales. Sin ambiente o capacidad: PENDING_VALIDATION/BLOCKED; nunca DONE o PASS.

# 5. QA, regresión y Release Gate

| Paso | Owner | Salida y stop |
| --- | --- | --- |
| Implementación + validación | Developer | Evidencia durable; stop |
| QA y regresión | QA independiente | PASS/PARTIAL/FAIL/BLOCKED; stop |
| Release Gate | ORCHESTRATOR_PM | RELEASE_READY/NOT_READY |
| Producción | Autoridad ASK | Deploy + post-deploy validation |

## Evidencia válida

Identifica candidato, ambiente, actor, fecha y criterio.

Describe acción/comando y resultado observado.

Persiste en Git o tiene referencia durable y reproducible.

Declara cobertura y limitaciones; un informe PASS por sí solo no prueba nada.

## Protected Baseline

Impact Analysis protege comportamiento y contratos; para UI también composición, geometry, posicionamiento, contenido y responsive flow fuera de la superficie autorizada.

# 6. Dashboard y documentación

Status, Help y Dashboard derivan del mismo modelo. El Dashboard muestra proyecto, Changes, ambientes, calidad/release, documentación y acción Sponsor; sincronizar cambia datos, no rediseña la plantilla.

Idioma Sponsor consistente; español por defecto.

Rol, nivel y autonomía siempre separados.

Acción humana y /aagm-continue antes de la acción interna.

Dashboard es derivado y nunca sustituye PROJECT_STATE/Git.

## Mapa documental

| Ubicación | Contenido |
| --- | --- |
| .aagm/ | Estado, gobierno y runtime de agentes |
| docs/product/ | Producto y usuario |
| docs/technical/ | Conocimiento técnico permanente |
| docs/operations/ | Operación y deployment |
| docs/aagm/ | Historia, decisiones, TPs, QA y evidencia |

docs/README.md permite encontrar documentación por necesidad sin conocer la estructura interna de AAGM.

# 7. Instalación, migración y comandos

## Instalación limpia

Ejecuta scripts/install_aagm.sh /ruta/al/proyecto. El instalador no crea aplicación, cloud ni CI/CD. Después ejecuta /aagm-bootstrap.

## Migración v1.9

- Crea checkpoint Git y confirma worktree limpio.

- Ejecuta el instalador con AAGM_ALLOW_UPGRADE=1.

- Mapea estado y TPs activos a Changes.

- Define ambientes y reclasifica integraciones sin inferencia.

- Revalida DONE sin evidencia y separa QA/Release Gate.

- Ejecuta verify_installation.py y /aagm-audit.

## Comandos principales

| Comando | Uso |
| --- | --- |
| /aagm-status | Sincroniza, resume y abre Dashboard |
| /aagm-continue | Una unidad autorizada y stop |
| /aagm-run-qa | QA independiente y stop |
| /aagm-release-gate | Gate separado por ORCHESTRATOR_PM |
| /aagm-request-changes | Registra Change; no implementa |
| /aagm-audit | Audita sin reparar decisiones |

# Apéndice — Reglas que nunca deben inferirse

DETECTED no significa SELECTED, CONFIGURED ni VALIDATED.

READY_FOR_DELIVERY o RELEASE_READY no son fases.

DEFERRED no equivale a PASS.

Crear archivos no equivale a evidencia empírica.

Aceptar un requisito no autoriza implementación.

DONE técnico no sustituye validación/aceptación requerida.

QA no aprueba Release Gate.

Dashboard no es fuente de verdad.

Producción no es un ambiente de prueba rutinario.

Fuente normativa: archivos versionados AAGM v1.10. Ante contradicción, prevalecen schemas, AGENTS.md, governance y el estado Git-tracked aplicable.